TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
ATA
Reunião CTTIC
Data: 15/04/2024
Horário início: 00:00
Horário término: 11:30
Participantes:
- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Jonas de Araújo Luz Júnior (COGOV)
- Tarciano Lemos Pereira Leite (SEGAT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Junior (COINT)
- Esio Lima Verde Neto (SPROJ)
- Flávio Moreira de Oliveira (SESAT)
Pauta:
Preparação para fechamento do Cadastro Eleitoral
Assuntos:
- Kits Biométricos
  - O Sr. Flávio Moreira apontou as pendencias dos equipamentos biométricos recebidos, e informou que somente foi fornecido ao TRE um guia e driver específico para o recebimento provisário;
  - O Secretário Leandro Taddeo informou que o TSE juntamente com a AKYAMA e GRIAULE estavam trabalhando na solução da integração dos equipamentos com os sistemas eleitorais;
- Montagem dos locais de atendimento
  - O Secretário Leandro Taddeo também informou que o atendimento no fechamento do cadastro seria descentralizado, iniciamente em 5 locais da cidade e pediu a equipe que ntensificasse as tratativas com a SAD a fim de finalizar os procedimentos de conexão com Internet e montagem dos equipamentos e kits;
- Micros Positivo
  - O Chefe da SESAT Flavio Moreira informou que existiam pendencias para o recebimento dos micros da POSITIVO e que a empresa se comprometeu a buscar a solução para que os micros adquiridos sejam equipados com WI-FI e Bluetooth.
- Conserto dos Kits Biométricos 2015
  - O Secretário Leandro Taddeo tambem informou que através da parceria com o IFCE, os adaptadores de camera, fontes e alguns leitores biométricos foram consertados, garantindo, assim, uma quantidade maior de Kits para atuação no fechamento do cadastro, caso os novos ainda não estejam disponíveis.
- Plantão
  - O Secretário Leandro Taddeo tambem informou que a STI irá atuar na montagem dos equipamento nos dias 20 e 21 de Abril (Sabado e Domingo) com equipe de Suporte.
  - O Secretário Leandro Taddeo tambem informou que a SGP pubilcará uma portaria designando as chefias para atendmento ao público noas dias 27 e 28 de Abril (Sabado e Domingo), período que a equipe de Suporte também prestará atendimento;
Pendências:
- Preparação para fechamento do Cadastro
  - Data: 22/04/2024
  - Responsável: Ismael Torres dos Santos Junior