TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
ATA
 1ª Reunião CGTIC
Novembro/2024
Data:	26/11/2024
Horário início:	10:00
Horário término:	11:00

Membros:
- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Jonas de Araújo Luz  Júnior, representando Fransciso Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Marcelo Silva de Novaes (COINT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Júnior(CIBER)
Pauta:
- Implantação dos sistemas do TRE-MA (SIGGO e Controle Remoto):
  - SIGGO:
    - Debateu-se sobre o impasse envolvendo a pendência de entrega dos códigos-fonte.
    - Foi destacada a visita realizada pelo Nafta, com a promessa de que o TRE-MA solucionará as pendências existentes.
  - Controle Remoto:
    - Objetivo é que o sistema seja aplicado a todos os servidores em teletrabalho, conforme sugerido pela SGP.
    - COSIS sugeriu o desenvolvimento de um sistema próprio, inspirado no modelo daquele Tribunal.
    - Observou-se que as definições do sistema dependem de mapeamento de processos pela SGP.
- Estudos técnicos para contratação de serviços de cibersegurança e backup de dados sob guarda do 365:
  - Estudos em andamento por Jardelino, da SPROJ.
  - A ideia inicial é utilizar o contrato de IaaS do SERPRO, mas Ismael sugeriu ampliar as consultas ao mercado para buscar alternativas mais amplas.
- Análise da portaria para criação e desativação de usuários:
  - A demanda foi aberta pela SPROJ e será discutida após os ajustes na minuta de portaria demandados pela STI.
  - COINT recomendou que futuras discussões de normativos sejam precedidas pelo envio das minutas com antecedência adequada para análise.
- Aquisição de licenças adicionais do Microsoft 365, incluindo Power BI:
  - A demanda foi registrada sob o SEI 2024.0.000000069-1.
  - A STI sugeriu aguardar o levantamento real de necessidades para solicitar aditivo no processo.
- Carga patrimonial de licenciamento de softwares:
  - Debateu-se sobre a gestão do licenciamento de software, sendo sugerido que a COGOV assuma a responsabilidade por tratar-se de um gênero de contrato.
- Relatório Geral de Gestão 2024 - Área de TIC:
  - Discussão sobre a priorização do relatório, alinhado com a reunião prévia realizada com a SPE.
  - O tema foi tratado como de alta prioridade.
Assuntos:
- Verificar cumprimento das deliberações da reunião anterior:
  - Solicitar o apoio para realizar o primeiro diagnóstico na solução do Tenable.ad
    - O treinamento da solução Tenable.ad ocorrerá entre 02 e 10/09/2024.
  - Planejar a migração dos e-mails dos usuários para o Office 365
    - Planejamento realizado, mas a migração está suspensa por depender de questões não definidas pela alta gestão.  Providências sendo acompanhadas no SEI n. 2024.0.000012504-4.
  - Levantar a quantidade de estagiários que utilizam conta no AD/E-mail para comparar com a quantidade de licenças disponíveis
    - Levantamento realizado.
  - Levantar a quantidade disponível para contratação de estagiários
    - Levantamento PENDENTE
  - Tratar com a ASCOM informativo sobre a migração dos e-mails
    - Ação PENDENTE
  - Cobrar a BrisaNet sobre as pendências para realizar aceite definitivo
    - Aceites realizados
  - Realizar aceite definitivo da implantação da Telespázio (Starlink) -
    - Aceite da 1ª e 2ª fases realizados.
    - Aceite da 3ª fase pendente.
  - Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora.
    - Ação em andamento. Contrato assinado, reunião inicial realizada. Elaborar o Plano de acompanhamento e realização de gestão e execução do contrato em SEI.
  - Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão
    - Ação em andamento. A SAREN vai requerer o serviço mediante o contrato de manutenção.
  - Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal
    - Ação em andamento. Será reagendada nova reunião com a Justiça Fedral para tratar do assunto.
  - Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
    - Atividade em andamento. Os artefatos da contratação encontram-se em processo de elaboração. DOD finalizado. ETP e TR em andamento.
  - Identificar processos finalisticos críticos do Tribunal
    - Atividade pendente. STI vai encaminhar esta matéria para CGovTIC na reunião de setembro/2024.
  - Levantar requitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.
    - Em andamento. CIBER está elaborando o estudo para o levantamento.
  - Revisar processo de autorização de teletrabalho para desburocratizar
    - Matéria suspensa.

- Monitoramento do Plano de Transformação  Digital:
  - A COGOV elaborou uma lista dinâmica de monitoramento do PTD.
  - A COSIS criou um plano de monitoramento dos projetos de software vinculados ao PTD.

- Gerenciamento de Projetos:
  - A SPROJ irá transformar o processo de gerenciamento de projetos em ações específicas no planner e SEI.
  - Foi informasdo ainda que o estudo do ProDSoft está em andamento.

- Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
  - COGOV implantou o painel de monitoramento de riscos de TIC;
  - Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão
    - Ação em andamento. A SAREN vai requerer o serviço mediante o contrato de manutenção.
  - Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal
    - Ação em andamento. Será reagendada nova reunião com a Justiça Fedral para tratar do assunto.
  - R-INFRA0006 - Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
    - Atividade em andamento. Os artefatos da contratação encontram-se em processo de elaboração. DOD finalizado. ETP e TR em andamento.​​​
  - R-CIBER-0010 - Em andamento. CIBER está elaborando o estudo para o levantamento
    - Contratação da ARP TSE 02/2023
    - IRP - Partícipe ARP TRE-AP: contratação de um novo firewall fortgate (SEI n. 2024.0.000015890-2)
  - R-INFRA0002 - Levantamento de estudo com o mercado para avaliarem as necessidades e orçamento
  - R-INFRA0003 - COINT e CIBER vão abrir SEI para providências
  - R-INFRA0004 - Inundação do Data Center  - COINT e CIBER vão abrir SEI para providências
  - R-INFRA0005 - Controle do fim de garantia de servidor - Artefatos (ETP) em andamento - SEI n. 2024.0.000006698-6
  - R-INFRA0008 - Contactar a SAREN e ASINT, para estudar a execução de estrutura de proteção e monitoramento
  - R-INFRA0009 - COSIS vai fazer um levantamento e incluir no planner de desenvolvimento de software
- Monitoramento de Plano Diretor de TIC
  - Encaminhado SEI 2024.0.000008401-1 com deliberação sobre a revisão do PDTIC 2025-2026 e a criação do grupo de trabalho responsável (GT-PDTIC).
  - STI deverá atualizar os painéis de monitoramento do PDTIC e gerar os relatórios de monitoramento pendentes.

- Proposta de envio de SMS de pesquisa de satisfação pelo WhatsApp para o eleitor, após atendimento (SEI 2024.0.000014418-4).
  - Fábio Barroso pontuou que fazer comuniciações por whatsapp e por e-mail pode gerar uma rede de golpes.
  - Nafta e Leandro pautaram a possibildade da utilização do Omnichanel como possível solução.
  - Marcelo lembrou que há normativo do TSE que proíbe envio de mensagens para o eleitor.
  - A COGOV levará a demanda para o CGovTIC.

- Contratação de serviços de CIBER - ARP TSE 02/2023 (SEI 2024.0.000017703-6)
  - Processo de contratação instruído pela COGOV.
  - Processo na SOF e COGEL para informação.

- Instalação do Kit Starlink (SEI 2024.0.000013341-1)
  - SEC indicou 17 locais para instalação das antenas.
  - COINT vai demandar a SEC, para definir os locais definitivos e o cronograma de instalação dos kits (antena, fonte e roteador)

- Suporte Janus
  - Leandro relatou que é um projeto prioritário da Presidência.
  - A COSIS irá acompanhar as demandas oriundas do JANUS. Elaboração de pipeline e depois definir de quem vair ser a responsabilidade (SDesk/Devops)
  - Por enquanto, João Alfredo vai ficar responsável para resolver as atualizações e os problemas do JANUS.

A próxima reunião do Comitê de Gestão - CGTIC fica agendada para dezembro/2024.

Deliberações:
- Migração dos e-mails dos usuários para o Office 365 - Providências sendo acompanhadas no SEI n. 2024.0.000012504-4
  - Responsável: José Correia
  - Data: Migração ficou para depois de outubro, pós-eleições. Nesse período, a SESAT vai contactar os 298 usuários que não possuem email na nuvem, com o intuito de a migração ocorrer de forma integral.
- Processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
  - Responsável: Marcelo Novaes
  - Data: Licitação do TRE-RO agendada pars 20.09. Acompanhar e suspender o procedimento de contratação próprio.
- Revisar o processo de desenvolvimento de software (ProDSoft).
  - Responsável: SPROJ, COSIS e COGOV
  - Data: Próxima reunião do CGTIC.
- Implantação do sistema SIGO e Controle Remoto do TRE-MA. Visita técnica ao TRE-MA
  - Responsável: COSIS, COGOV e SPE
  - Data: Acompanhar as pendências junto ao TRE-MA e à SGP. Atualização na próxima reunião.
- Encaminhar para a SAD a contratação do D.I.O./serviço de fusão.
  - Responsável: SAREN e COINT
  - Data: Foi feito o levantamento dos serviços de fusão e agora está pronto para a aquisição de equipamento D.I.O. e contratar o serviço, por parte da SAREN. Acompanhar na proxima reuniao.
- Plano de Capacitação TIC. Aguardar redefinição do orçamento pelo TSE e verificar a possibilidade de realizar cursos com orçamento CIBER.
  - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
  - Data: Orçamento liberado e próxima reunião retomar as contratacões de curso.
- Elaborar TAP (Execução do Contrato SERPRO Multicloud - Contrato 44/2024)
  - Responsável: Pedro Jardelino - SPROJ
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC.
- Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal (Pautar na reunião do CGovTIC)
  - Responsável: Francisco Naftali e Leandro Taddeo
  - Data: Levar à próxima reunião do CGovTIC em setembro de 2024.
- Monitorar e apresentar o andamento do Projeto de Implantação de Red Hat.
  - Responsável: Nogueira Filho - SPROJ
  - Data: Necessita da atualização do simplifity, precisando de 48h de paralisação dos serviços. Acontecerá após a eleições. TAP elaborado e STI dará o devido andamento de acordo com Portaria. Atualização do simplivity - Licitação marcada para 04/11.
- Adesão integral ao Infodip e descontinuar Polis (Pautar na reunião do CGovTIC)
  - Responsável: Leandro Taddeo e Naftali
  - Data: próxima reunião do CGovTIC em setembro de 2024
- Publicar Portal de Compras
  - Responsável: COSIS e COGEL
  - Data: SEI 17947-0. SPE pediu para que o Portal de Compras só fosse implantado depois das Eleições.
- Responder SEI 2024.0.000015418-4 com manifestação de viablilidade acerca da proposta de envio de SMS de pesquisa de satisfação pelo WhatsApp para o eleitor, após atendimento.
  - Responsável: CIBER
  - Data: Por conta do fracasso da Omnichannel, inviável essa implantação agora.
- Responder SEI 2024.0.000013341-1 à SEC para definir os locais definitivos e o cronograma de instalação
  - Responsável: COINT
  - Data: Localidades definidas e instalação das antenas já na próxima semana.
- Atualizar planilhas e paineis de monitoramento do PDTIC.
  - Responsável: STI e COSIS
  - Data: Publicar até o dia 20.09.
- Orçamento 2025 referente às ações da STI.
  - Responsável: COGOV
  - Data: Próxima reunião, aos 30/09/2024.
- Responsabilidade da gestão de patrimônio do software Autodesk.
  - Responsável: COINT
  - Data: No primeiro momento, ficará a COINT responsável, até que se implante a gestão de ativos de TIC, em que ficará estabelecida a responsabilidade do usuario do produto.
- OKE
  - Responsável: COGOV
  - Data: Próxima reunião. Realizações de medições e avaliações mensais.
- DJE Nacional e Domicilio Eleitoral Judicial
  - Responsável: COSIS
  - Data: próxima reunião, aos 30/09/2024. Irá conversar com TJCE e o Roberto Wagner sobre a implantação do DJE Nacional, e com o CNJ em relação ao Domicílio Eleitoral no PJe 2º Grau e sobre a necessidade de utilização de tokens.
- Serviços de cibersegurança:
  - Responsável: SPROJ e CIBER.
  - Data: Continuar estudos técnicos e avaliar contratação no mercado. Atualizar na próxima reunião.
- Portaria para usuários dos sistemas: Finalizar ajustes na portaria e organizar o envio prévio de minutas.
  - ​​​​​​​Responsável: COGOV
  - Data: Atualizar na próxima reunião.
- ​​​​​​​Licenças Microsoft 365: Aguardar formalização da demanda pela Administração.
  - ​​​​​​​Responsável: COGOV
  - Data: Atualizar na próxima reunião
- Licenciamento de softwares:
  - Responsável: COGOV assumirá a gestão da carga patrimonial.
  - Data: Atualizar na próxima reunião
- Relatório de Gestão 2024: Priorizar finalização para envio à SPE.
  - ​​​​​​​Responsável: STI, COGOV, COINT, COSIS e CIBER
  - Data: Atualizar na próxima reunião

Documento assinado eletronicamente por MARCELO SILVA DE NOVAES, Coordenador, em 19/12/2024, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DA SILVA TADDEO, Secretário, em 26/12/2024, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, Assessor, em 06/02/2025, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, Coordenador, em 06/02/2025, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i d_orgao_acesso_externo=0&cv=0000882768&crc=ECE35C6F, informando, caso não preenchido, o código verificador 0000882768 e o código CRC ECE35C6F.

2024.0.000010860-3	0000882768v5