TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
ATA
 2ª Reunião CGTIC
MARÇO/2025
Data:	21/03/2025
Horário início:	10:00
Horário término:	12:00

Membros:
- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Tarciano Lemos Pereira Leite representando Marcelo Silva de Novaes (COINT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Júnior (CIBER)
Participantes:
- Jonas de Araújo Luz Junior (SEGAT)
- Ésio Lima Verde Neto (SEGAT)

Pauta:
- Revisão das deliberações da reunião anterior
- Revisão do PDTIC 2025-2026
  - Priorização do Inventário de Necessidades (SEI 2025.0.000001151-7)
- Validação da estratégia de nuvem (SERPRO)
- Capacitação de usuários de TIC (Office 365) e trilhas de formação de especialistas de TIC
- Gestão de Pessoas de TIC
  - Elaboração de critérios e metas para gestores e técnicos de TIC
- Benchmarking com o TRE-PR para tratar de iniciativas de Inteligência Artificial
- Revisão do Plano Continuidade do Negócio
- Acompanhamento dos Planos de TIC
  - Plano de Transformação Digital
  - Plano de Gestão de Riscos
  - Plano de Contratações
  - Portfólio de Projetos
Assuntos:
- Verificar cumprimento das deliberações de reuniões anteriores:
  - As atualizações foram feitas no planner de Deliberações do CGTIC, de acordo com a manifestação de cada membro deste Comitê. Algumas deliberações mereceram destaque e foram pautadas na presente ata.
- Priorização do Inventário de Necessidades (SEI 2025.0.000001151-7)
  - Nafta pautou que após aprovação do inventário de necessidades pelo CGOVTIC, foi deliberado que o inventário de necessidades seria priorizado pelas equipes técnicas da TIC para posterior discussão e aprovação daquele colegiado.
  - João pautou como sugestão a inclusão de detalhamento do escopo da demanda para a próxima revisão do PDTIC. Sugeriu ainda a inclusão de outros níveis de categoria pára o esforço.
  - O CGTIC deliberou a priorização das demandas levantadas pelas áreas negociais. O resultado consolidado pode ser consultado em Inventário de Necessidades - Priorizado.xlsx.
  - O Comitê deliberou que a COGOV deverá submeter o inventário de necessidades priorizado ao CGOVTIC.
- Revisão do Plano Continuidade do Negócio
  - Leo sugeriu a possibilidade de IaaS para situações onde não se possa contra com a infra on primese.
  - Jonas sugeriu avaliar a opção de colocation para o datacenter backup.
  - Tarciano pautou que a COINT efetuou visita na Hostweb para conhecer a estrutura de colocation da empresa.
  - Leo reiterou que haverá reunião na próxima semana com as áreas de negócio para discutir e aprofundar a revisão do plano institucional.
- Validação da estratégia de nuvem (SERPRO) (SEI 2024.0.000017396-0)
  - Nafta pautou a importância da STI e das outras unidades validarem a proposta de estratégia de nuvem sugerida pela SPROJ. Lembrou que a SPROJ incluiu a minuta da estratégia e da política no SEI 2024.0.000017396-0 para revisão/validação da Secretaria e das Coordenadorias.
  - Jonas e João pautaram que está sendo efetuado estuda para a implantação de uma instância do Gitlab na nuvem de modo a viabilizar a implantação e exportação de projetos para uso por usuários externos. A ideia é utilizar a nuvem Azure.
  - O Comitê deliberou que a Secretaria de TIC e as Coordenadorias deverão responder o SEI até 07/04/2025.
- Capacitação de usuários de TIC (Office 365) e trilhas de formação de especialistas de TIC
  - Nafta pautou a importância de elaboração de um plano de capacitação institucional para a ferramenta SaaS Microsoft 365. Reiterou que o assunto já foi pauta em diversas reuniões do CGOVTIC.
  - Leandro arrematou que foi solicitado à STI em reunião do COE. Informou que há processos SEIs que versam sobre o tema: 2024.0.000017928-4, 2024.0.000017303-0 e 2024.0.000018033-9.
  - O Comitê deliberou que a STI instará a Administração a oficializar o uso institucional das ferramentas do Microsoft 365.
  - O Comitê deliberou que a STI instará a SGP a realizar o ciclo de capacitação com base nos links fornecidos pela SEGAT.
  - O Comitê deliberou que a SEGAT fará um levantamento preliminar com propostas de treinamento das ferramentas.
- Gestão de Pessoas de TIC - Elaboração de critérios e metas para gestores e técnicos de TIC
  - Nafta pautou que, em reunião ocorrida entre a COGOV e a SGP (Teo e Eleonora), foi deliberado que o CGTIC elaboraria os critérios e metas de desempenho para gestores e técnicos de TIC para o ano de 2025 - 2026, em observância às exigências do iGovTIC 2025.
  - Após a elaboração desses critérios e metas, haverá o submetimento ao CGOVTIC para aprovação.
  - O Comitê deliberou que a COGOV fará proposta para apreciação na próxima reunião do Comitê.
- Benchmarking com o TRE-PR para tratar de iniciativas de Inteligência Artificial
  - Leandro informou que os projetos de IA (Inteligência Artificial) são iniciativas da Administração em parceira com a JAPRE (Juízes Auxiliar da Presidência) e o Laboratório de Inovação (LIODS) do Tribunal.
  - Jonas informou que foi realizada visita institucional ao TRE/PR para tratar do Omnichannel e iniciativas de uso de LLM (IA). Foram debatidos projetos como o ContratraAI (COSIS) e o Simplifica Acórdão (LIODS). Foram apresentados e discutidos os sistemas MIA Jud e MIA SEI do TRE/PA.
  - O relatório da viagem foi registrado no doc SEI 0000998504.
- Monitoramento do Plano de Contratações
  - Renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
    - A SPROJ respondeu acerca do prosseguimento da renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO.
    - A COINT não deu andamento à renovação do contrato de nuvem SERPRO.
    - O Comitê deliberou por novo prazo para  encaminhamento do processo até 28/03/2025, vale ressaltar que o contrato da nuvem expira em 27 de junho de 2025.
  - Aquisição de 40 fitas LTO (SEI 2025.0.000002290-0)
    - Ismael informou que até terça (25/03) deverá entregar a solicitação do fornecedor e para o Órgão gerenciador para adesão da ata (ARP TRF-2ª Região)
    - O Comitê deliberou que a CIBER deverá entregar até terça (25/03) os artefatos das fitas.
  - Aditivo ao Contrato 54/2024 - Microsoft365
    - Nafta informou que o SEI 2024.0.000006206-9 encontra-se na COORC para informar saldo do crédito disponível e anexar consulta ao CADIN.
    - A SECON informou que é cabível a solicitação para acrescer o item 6 (Licenças E1) em 192 unidades. Contudo, como não é possível aditivar o item 8 (Licenças E5). Recomendamos a remessa dos autos à COGOV para que seja iniciado processo de nova adesão à ARP supra, ou outra que atenda à solução desejada.
    - O Comitê deliberou que a COGOV e COINT darão andamento ao processo de aditivo do Microsoft365.
  - Contratação de solução para registro de ponto biométrico (SEI 2024.0.000010009-2)
    - A COSIS e COINT informaram que não houve progresso.
    - João e Leo sugeriram a contratação de ferramenta de mercado junto à SGP.
    - O Comitê deliberou que a COSIS e COINT em parceria com a SGP deverão focar na contratação de solução comercial.
  - Contratação do Backbone Secundário (SEI 2024.0.000005729-4)
    - Nafta pautou a importância das unidades técnicas se debruçarem de forma emergencial sobre essa contratação. O processo encontra-se desde julho de 2024 na COINT para elaboração dos artefatos. O ETP está em construção.
    - Leo pautou que o ETP deve conter pelo menos estudo de SDWAN e Wifi com caminho independentes.
    - A COINT informou que a última versão foi editada janeiro.
    - O Comitê deliberou que a COINT deverá agendar reunião para o dia 27/03/2025 com STI, COGEL e REDES para tratar emergencialmente o tema.
- Monitoramento do Plano de Transformação Digital:
  - A COSIS informou acerca do andamento dos projetos de software vinculados ao PTD.
    - Não houve alteração no andamento documentado no painel.
  - A COGOV atualizará a lista dinâmica de monitoramento do PTD.
- Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
  - Risco R-INFRA006 (Windows Server - SEI 2024.0.000000938-9)
    - O processo ainda  encontra-se aguardando a assinatura da ARP pela Direção-Geral e Presidência do TRE/RO.
    - A COINT informou que já instruiu o SEI  com os documentos necessários à formalização do contrato. Além disso, aguarda-se a aprovação da LOA e a publicação do PCA 2025 revisado, para submetermos à Alta Gestão para autorização de execução da ARP.
  - Risco R-INFRA001, R-INFRA002, R-INFRA003 e R-INFRA004
    - A COINT informará o andamento à COGOV sobre os estudos do Datacenter.
    - O acompanhamento da atividade está sendo feito no SEI 2024.0.000004438-9.
  - A COGOV atualizará a lista dinâmica de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos.
- Monitoramento do Portfólio de Projetos
  - Integração Wathapp e Convoca-e
    - Nafta sugeriu a inclusão do projeto na revisão do PTD 2025
  - RedHat
    - Leo informou que a atualização do Simplivity foi concluída (1a fase).
  - Moodle
    - SPROJ informou que o projeto encontra-se aguardando a elaboração do PGP pelo gerente do projeto.
  - O Comitê deliberou que a atualização da lista dinâmica de portfólio de projetos será feita pela SPROJ.

A próxima reunião do Comitê de Gestão - CGTIC fica agendada para 08 de abril de 2025.

Deliberações:
- Submeter o inventário de necessidades priorizado ao CGOVTIC
  - Responsável: COGOV
  - Data: próxima reunião do CGOVTIC
- Dar andamento à renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
  - Responsável: COINT
  - Data: 28/03/25
- Dar andamento ao processo de aditivo do Microsoft365
  - Responsável: COINT e COGOV
  - Data: 08/04/25
- Revisar e validar a minuta da estratégia e da política no SEI 2024.0.000017396-0 proposta pela SPROJ
  - Responsável: STI e Coordenadorias
  - Data: 07/04/25
- Elaborar ETP e TR da aquisição de 40 fitas LTO
  - Responsável: CIBER e SEGAT
  - Data: 25/03/25
- Estabelecer o fluxo do processo de suporte ao balcão virtual (SEI 2025.0.000003726-5)
  - Responsável: SEWEB e COINT
  - Data: 08/04/25
- Agendar reunião para o dia 27/03/2025 com STI, COGEL e REDES para tratar emergencialmente do Backbone Secundário
  - Responsável: COINT
  - Data: 27/03/25
- Buscar solução comercial para o registro de ponto biométrico dos servidores.
  - Responsável: COSIS e COINT em parceria com a SGP
  - Data: 08/04/25
- Elaborar proposta com critérios e metas para gestores e técnicos de TIC (iGovTIC)
  - Responsável: COGOV
  - Data: 08/04/25
- Instar a Administração a oficializar o uso institucional das ferramentas do Microsoft 365.
  - Responsável: STI
  - Data: 08/04/25
- Instar a SGP a realizar o ciclo de capacitação das ferramentas do Microsoft 365 com base nos links fornecidos pela SEGAT.
  - Responsável: STI
  - Data: 08/04/25
- Fazer levantamento preliminar com propostas de treinamento das ferramentas do Microsoft 365.
  - Responsável: SEGAT
  - Data: 08/04/25

- Atualizar a lista dinâmica de monitoramento do PTD
  - Responsável: COGOV e COSIS
  - Data: 24/03/25
- Atualizar a lista dinâmica de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
  - Responsável: COGOV
  - Data: 24/03/25
- Atualizar lista dinâmica de monitoramento do PDTIC e gerar relatório mensal
  - Responsável: STI e COSIS
  - Data: 24/03/25
- Atualizar lista dinâmica de monitoramento das Contratações
  - Responsável: SEGAT
  - Data: 24/03/25
- Atualizar lista dinâmica do portfólio de projetos de TIC
  - Responsável: SEGAT
  - Data: 24/03/25

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, Coordenador, em 21/03/2025, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DA SILVA TADDEO, Secretário, em 26/03/2025, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, Coordenador, em 26/03/2025, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, Analista Judiciário, em 26/03/2025, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESIO LIMA VERDE NETO, Chefe de Seção, em 26/03/2025, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TARCIANO LEMOS PEREIRA LEITE, Técnico Judiciário, em 31/03/2025, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, Assessor, em 01/04/2025, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i d_orgao_acesso_externo=0&cv=0001002515&crc=C57E60F7, informando, caso não preenchido, o código verificador 0001002515 e o código CRC C57E60F7.

2024.0.000010860-3	0001002515v41