TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
ATA
1ª REUNIÃO CGTIC MAIO/2025
Data:	07/05/2025
Horário início:	09:30
Horário término:	12:30

Membros:
 Leandro da Silva Taddeo (STI)
 Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV) Marcelo Silva de Novaes (COINT)
 João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
 Ismael Torres dos Santos Júnior (CIBER)

Pauta:

Verificar cumprimento das deliberações de reuniões anteriores Aprovar plano de ação para responder auditoria da COAUD Acompanhamento do PDTIC atual
Critérios e metas para gestores e técnicos de TIC Elaborar/Consolidar Plano de Ação do PDTIC 2025-2026 Processo de revisão PTD 2025-2026
Acompanhamento dos Planos de TIC Plano de Transformação Digital Plano de Gestão de Riscos
 Plano de Contratações Acompanhamento iGovTIC 2025
Revisão do Processo de Gerenciamento de Projetos
Continuidade do sistema de acompanhamento ARP (SEPAT) Desenvolvimento de Robôs (SJU)
Hackathon (TRE-CE)
Ações - Encontro com o Presidente
Assuntos:
 Verificar cumprimento das deliberações de reuniões anteriores:
 As atualizações foram feitas no planner de Deliberações do CGTIC, de acordo com a manifestação de cada membro deste Comitê. Algumas deliberações mereceram destaque e foram pautadas na presente ata.

Aprovar plano de ação para responder auditoria da COAUD

 Nafta pautou que o CGTIC (ata 0001024380) elaborou resposta aos achados da auditoria da COAUD (SEI 2024.0.000018494-6). Informou ainda que a COGOV elaborou plano de ação (Planner - Auditoria COAUD). O plano foi apresentado ao Comitê para apreciação e debate.
Os membros do Comitê sugeriram datas e responsáveis pleas ações, com registro concomitante no plano de ação em tela.

O Comitê deliberou pela aprovação do plano de ação proposto pela COGOV.

Acompanhamento do PDTIC atual (Monitoramento PDTIC - Ano 2025_04 (Abril).xlsx) A ação 28

 Foi iniciada com a abertura de SEI 2025.0.000005362-7 e posterior reunião (ata 0001031063) com o Assessor de Segurança da informação (ASEGI).
 A ação 49 - O Comitê deliberou que a COGOV fará o levantamento junto à OUVIR e ASCOM acerca do andamento da ação.
 A ação 55 teve andamento atualizado após a realização de reunião com a SGP em 18/03 para tratar do tema. Foi deliberado o estudo do Sistema Coyote do TRE-TO. Reunião agendada para 07 de maio com o TRE/TO.
 A ação 58 teve o andamento atualizado em face do monitoramento das ações do Plano de Transformação Digital (PTD).
 A ação 126 teve o andamento atualizado com a conclusão do levantamento de recursos de TIC (SEI 2025.0.000002019-2) que sustentam os processos finalísticos críticos do TRE-CE.
 A ação 137 - Ação concluída em face da elaboração do estudo técnico para contratação do backbone secundário que engloba a solução de link redundante (doc SEI 0000920642).
 O Comitê deliberou que a COGOV/STI deverá gerar o relatório de monitoramento mensal relativo a abril/2025 e disponibilizá-lo no portal da transparência.

Elaborar/Consolidar Plano de Ação do PDTIC 2025-2026 (Revisão PDTIC 2025/2026)

 Nafta informou que após a reunião do CGOVTIC (abril) e a inclusão/exclusão/alteração de alguns itens do levantamento de necessidades, a COGOV realizou a compilação dos dados e
elaborou o Plano de Ação do PDTIC 2025-2026, levando em conta a capacidade de execução das unidades da STI.
 Nafta apresentou o Plano de Ação, principal insumo para a elaboração da minuta do PDTIC, para consolidação dos dados por parte do Comitê Gestor de TIC.
 Os membros do Comitê sugeriram datas e responsáveis pelas ações, com registro concomitante no plano de ação em tela.
 O Comitê deliberou pela aprovação do plano de ação proposto pela COGOV.

Processo de revisão PTD 2025-2026

 Nafta informou que o Plano de Transformação Digital encontra-se em revisão através do SEI (2024.0.000004432-0). Pautou que várias propostas de revisão já foram aprovadas pelo CGOVTIC. Dando continuidade ao processo de revisão, o Comitê sugeriu as seguintes proposições:
 Inserir os IDs das ações/projetos;
 Inserir os prazos iniciais das ações/projetos;
 Inserir andamento percentual das ações/projetos; Revisar a redação das descrições;
 Cancelar o projeto JE Reinf Cancelar o projeto BI Urnas
 O Comitê deliberou que a demanda deverá ser formalizada como um chamado (Central de Serviços) para SADAD.
 Alterar prazos dos projetos: Gerar portarias
 João pautou que em face das novas determinações do TSE sobre Inteligência Artificial; em face dos treinamentos sobre IA previstos para 2026; em face das contratações de servidores de IA previstas para o final de 2025; sugere-se a alteração do prazo final para dezembro/2026.
 O Comitê acatou a sugestão da COSIS. Pagamento Juízes
 João pautou a necessidade de contactar a área negocial. Sugeriu a extensão do prazo para dezembro de 2025. O Comitê acatou a sugestão da COSIS.
 Pedido de Sustentação Oral dos Advogados
 João pautou a necessidade de contactar a área negocial. Sugeriu a extensão do prazo para dezembro de 2025. O Comitê acatou a sugestão da COSIS.
Concluir os projetos/ações Painéis de BI

 O Comitê deliberou pela conclusão. Novas demandas deverão ser
formalizadas como um chamado (Central de Serviços) para SADAD e eventualmente poderão transformar-se em projeto.
PIDs

 O Comitê deliberou pela conclusão do projeto.
O Comitê deliberou que a COGOV deverá elaborar minuta do PTD revisado para aprovação pelo CGTIC e posterior homologação do CGOVTIC.

Monitoramento do Plano de Transformação Digital (PTD):

 A COSIS informou acerca do andamento dos projetos de software vinculados ao PTD.
 O projeto SIDEP teve seu andamento atualizado para 80%, pois as regras de negócio no sistema de diárias já foram implementadas e estamos aguardando a área negocial homologar para poder subir em produção e disponibilizar o sistema.
 O projeto SEI 4.1 teve seu andamento atualizado para 80%, pois o Container já foi atualizado e os ajustes de versão já foram feitos, estamos em fase de homologação junto com a área negocial para poder atualizar a versão em produção.
 O projeto Peticionamento Eletrônico SEI teve seu andamento atualizado para 80%, pois a demanda será concluída junto com a atualização do SEi para a versão 4.1, visto que há um módulo especifico para peticionamento eletrônico.
 O projeto FPleno teve seu andamento atualizado para 50% pois a modelagem do banco de dados já foi feita, os requisitos da aplicação já foram fechados e estão claros.
Iniciamos o desenvolvimento das funcionalidades e regras de negócio.
 O projeto SCR Wiki teve seu andamento atualizado para 10% com a elaboração dos artefatos preliminares do projeto.
 A COGOV atualizará a lista dinâmica de monitoramento do PTD.

Critérios e metas para gestores e técnicos de TIC

 O Comitê deliberou que a STI deverá conduzir bechmarking com o TRE/MS para levantar os critérios e metas para gestores e técnicos de TIC.

Monitoramento do Plano de Contratações de TIC

 Renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
 A COINT não deu andamento ao processo de renovação do contrato de nuvem SERPRO.
 O Comitê deliberou que a COINT deverá entrar em contato com o SERPRO para manifestação de interesse na continuidade do contrato. E posteriormente dar andamento à renovação. O Comitê deliberou por novo prazo para encaminhamento do processo até 21/05/2025, vale ressaltar que o contrato da nuvem expira em 27 de junho de 2025.
 Aquisição de 40 fitas LTO (SEI 2025.0.000002290-0)
 Elaborados todos os documentos necessários para realização da adesão da ARP do TRF2, os quais foram encaminhados por email, ao Fábio da CIBER..
 O Comitê deliberou que CIBER e SEGAT devem monitorar a contratação.
 Aditivo ao Contrato 54/2024 - Microsoft365
 Nafta informou que o SEI 2024.0.000006206-9 foi pré-empenhado na SEORC e autorizado a formalização do segundo termo aditivo para contratação das licenças Microsoft 365. Nafta ressaltou porém que o CGOVTIC deliberou pela priorização de
outras demandas para esse momento. Por fim, informou que a COGEL já despachou para a SECON para assinatura por parte da empresa Brasoftware.
 Nafta ressaltou que por falta de orçamento o CGOVTIC (ata 0001037396) determinou a aquisição de licenças extras após a suplementação orçamentária.
 O Comitê levantou alguns pontos:
 O custo previsto para o aditivo foi reduzido de R$226.146,24 para R$ 178.617,60, impactando apenas 4,10% no orçamento de investimento (R$ 4.349.000,00).
 Já houve assinatura da Presidência autorizando o segundo termo aditivo (doc SEI 0000994391) do contrato.
 Em face do exposto, o Comitê deliberou pelo seguimento do aditivo das licenças, e redução do valor da solução de hiperconvergência (agosto/25) ou suplementação de crédito.
 O Comitê deliberou ainda que a COGOV deverá informar ao CGOVTIC sobre os ajustes na próxima reunião a ocorrer na última semana de maio.
Contratação do Backbone Secundário (SEI 2024.0.000005729-4)

 Nafta indagou a necessidade de dar início junto à SAD acerca da eventual prorrogação excepcional dos circuitos do backbone secundário.
 Marcelo informou que aguarda a elaboração dos artefatos (ETP e TR) e que após o encaminhamento do processo à Administração, abrirá SEI em paralelo solicitando a prorrogação excepcional.

Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos

 Risco R-INFRA006 (Windows Server - SEI 2024.0.000000938-9)
 Nafta informou que após a sinalização positiva da SOF acerca da possibilidade de execução da contratação, em reunião do CGOVTIC (abril), o processo foi pela COGOV encaminhado à COGEL para execução da ARP 01/2025 TRE/RO via despacho SEI 0001044645. Em resumo, pretende-se contratar 160 licenças Windows Server (item 1) ao custo de R$ 757.588,80 e o 1600 licenças - Windows UserCAL (item 2) ao custo de R$ 626.688,00, perfazendo o montante contratual de R$ 1.384.276,80 (hum milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
 O Comitê deliberou que a COINT e SEGAT devem monitorar a contratação.
 Risco R-INFRA001, R-INFRA002, R-INFRA003 e R-INFRA004 (SEI 2024.0.000004438-9.)
 Marcelo informou que a consultoria DataCritical não apresentou o relatório de
avaliação. Informou ainda que houve uma reunião de avaliação do relatório junto ao grupo de estudo. Foi deliberado pelo encaminhamento à alta gestão com a sugestão de aquisição de um datacenter outdoor.
 O Comitê deliberou que a COINT deve monitorar a deliberação junto à Presidência.
DIO

 Marcelo informou que houve reunião com a empresa contratada (PMG). Foi deliberado que haverá necessidade de definir a data da interrupção dos serviços para a instalação do DIO.
A COGOV atualizará a lista dinâmica de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos.

Acompanhamento do projeto iGovTIC 2025 Pergunta 1.2 - Funções gerenciais:

 A COGOV encaminhou pedido à SGP para informar acerca das funções gerenciais no período de fevereiro a março de 2025.
 Pergunta 2.2 - Gerenciamento de projetos:
 A COGOV encaminhou à SPROJ o levantamento da evidência. Trata-se de um projeto executado conforme normativo. Marcelo sugeriu o projeto OpenShitf (RedHat).
 Pergunta 2.3 - Gerenciamento de contratos:
 A COGOV encaminhou à SEGAT o levantamento da evidência. Trata-se de um contrato executado conforme normativo.
Pergunta 4 - Comitê de Governança de TIC:

 Nafta informou houve mudança na regra do quesito. E como não houve reunião em setembro/24 e novembro/24, acarretará a perda de pontuação máxima.
Pergunta 5 - Comitê de Gestão de TIC:

 Nafta informou houve mudança na regra do quesito. E como só houve uma reunião nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, acarretará a perda de pontuação máxima.
Pergunta 6 - PDTIC:

 Nafta informou que houve mudança na regra do quesito. O CNJ agora exige, além da execução, o percentual executado de acordo com o planejado, o início real da atividade e o final real da atividade. Pontuou ainda que o acompanhamento do PDTIC não era feito com essa riqueza de detalhes.
 O Comitê deliberou que as datas iniciais e finais reais, para os projetos concluídos, deverão ser iguais as datas planejadas, uma vez que o monitoramento não registrava esses dados.
Pergunta 8 - PTD:

 Nafta informou que houve mudança na regra do quesito. O CNJ agora exige, além da execução, o percentual executado de acordo com o planejado, o início real da atividade e o final real da atividade. Ressaltou que o PTD antigo não consta previsão de inicio das atividades. Pontuou ainda que o acompanhamento não era feito com essa riqueza de detalhes.
 O Comitê deliberou que as datas iniciais planejadas serão estimadas tomando como base os prazos finais planejados. A data inicial será de 3 a 4 meses antes das datas finais, a depender da complexidade dos projetos.
Pergunta 10 - Carta de Serviços:

 A COGOV encaminhou à SEOUV o levantamento da evidência. Trata-se de um batimento entre os serviços da Carta e aqueles que possuem alternativa digital para o cidadão.
Pergunta 13 - Uso do Sinapses

 Nafta indagou se houve, por parte do LIODs ou COSIS, a utilização da plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (Sinapses) com o objetivo de
armazenar, testar, treinar, distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial (Resolução CNJ nº 332/2020.)
 O Comitê deliberou que a COSIS fará o levantamento das evidências.
Pergunta 13 - Atendimento e Suporte (Central de Serviços)

 A COGOV encaminhou à COINT o levantamento da evidência. Trata-se do levantamento do número de atendimentos realizados dentro do SLA acordados no contrato (mínimo 95%).
Pergunta 14 Satisfação do Usuário (Central de Serviços)

 A COGOV encaminhou à COINT o levantamento da evidência. Trata-se do reconhecimento, no ciclo do ano anterior (2024), da Central de Serviços por excelência na prestação de seus serviços. Só serão contabilizados os valores Ótimo e Bom.
 Nafta informou que o manual faculta a realização de pesquisa de satisfação. Devem ser
considerados os usuários internos e externos do órgão que utilizam o serviço da Central de Atendimentos de TIC.
 João pautou que a pesquisa de satisfação do ServiceNow não está de fácil alcance ao usuário e sugeriu melhorias na forma da pesquisa.
Pergunta 18 - Infraestrutura e Serviços de Nuvem

 A COGOV encaminhará processo à SPROJ e COINT para levantamento de evidências. A COINT ficará com a parte de infraestrutura física e a SPROJ, com a parte de nuvem.
 Nafta reiterou que a SPROJ incluiu a minuta da estratégia e da política no SEI 2024.0.000017396-0 para revisão/validação da Secretaria e das Coordenadorias. Pautou que a REDES e STI ficaram de aprovar a estratégia de nuvem elaborada pela SPROJ. Informou que não houve progresso do processo.
 Marcelo informou que encaminhou à REDES (Correia), mas que não recebeu retorno até apresente data.
 Leo informou que enviará hoje (07/05/2025) as considerações acerca da estratégia.
Pergunta 21 - Gerenciamento dos Serviços de TIC

 A COGOV encaminhará à REDES o levantamento da evidência. Trata-se de relatórios ITSM com capturas de telas de ferramentas de monitoramento conforme normativo.
Perguntas 22, 23, 24 e 25 - Riscos, segurança da informação e proteção de dados:

 A COGOV encaminhou à ASEGI o levantamento das evidências. Houve reunião para tratar do tema.
Perguntas 26, 27 e 28 - Sistemas de Informação:

 A COGOV encaminhou à COSIS o levantamento das evidências.
O Comitê deliberou que a COGOv deverá registrar no plano de ação do iGovTIC 2025 as ações propostas às unidades.

Revisão do Processo de Gerenciamento de Projetos

 A COGOV informou que, dando continuidade à revisão do processo de gerenciamento de projetos, está agendada para dia 12/05/2025 às 14h, reunião entre STI, SPE e a empresa Atitude para tratar do tema. Na oportunidade será apresentada a proposta de revisão da metodologia de gerenciamento dos projetos de TIC.

Descontinuidade do sistema ARP (SEPAT)

 Marcelo pautou a existência desse sistemas usado pela SEPAT para controle de ARPs. O NBD informou uma série de vulnerabilidades de banco e sistema. Informou ainda que o banco foi migrado para PostGree. A máquina CEVMBD02 foi desligada.
 João deu prazo até o final de agosto de 2025 para fazer a migração do sistema legado para o novo sistema.
 Leo pautou que se a unidade gestora não se disponibilizar para finalizar o projeto, o sistema será descontinuado independentemente.
 O Comitê deliberou que o sistema será descontinuado após o prazo estabelecido pela COSIS.

Desenvolvimento de Robôs (SJU)

 Leo informou que existe SEI 2025.0.000003004-0 sobre pedido da SJU para automatização de suas rotinas.
 O Comitê deliberou que após manifestação da STI a demanda será levada ao CGOVTIC para encaminhamento.

Hackathon (TRE-CE)

 Leo informou a pretensão da Presidência de realização de um novo Hackathon com o título
"PRÊMIO ECO DA JUSTIÇA: A EXCELÊNCIA QUE RESSOA EXCELÊNCIA". Pautou a
necessidade de manifestação da STI quanto ao edital do evento no SEI 2025.0.000006596-0. O processo deverá ser encaminhado às unidades para avaliação e nova discussão na próxima reunião do CGTIC.
 O Comitê deliberou que a COGOV deverá encaminhar o SEI do Hackathon às unidades da STI, para manifestação quanto ao edital.

Ações - Encontro com o Presidente

 Leo solicitou a inclusão do tema na pauta do CGTIC do SEI 2025.0.000004696-5. Solicitou que as unidades da STI se manifestem quanto à pertinência temática das necessidades levantadas
pelas unidades de negócio do TRE-CE.
 O Comitê deliberou que a COGOV deverá encaminhar SEI das "Ações - Encontro com o Presidente" às unidades, para manifestação dentro do prazo limite de 09/05/25.

A próxima reunião do Comitê de Gestão - CGTIC fica agendada para 21 de maio de 2025.

Deliberações:
 Gerar o relatório de monitoramento mensal relativo a abril/2025 e disponibilizá-lo no portal da transparência
 Responsável: COGOV Data: 09/05/25
 Elaborar minuta do PDTIC revisado para validação pelo CGTIC Responsável: COGOV
 Data: 21/05/25
 Elaborar minuta do PTD revisado para validação pelo CGTIC Responsável: COGOV
 Data: 21/05/25
 Atualizar a lista dinâmica de monitoramento do PTD Responsável: COGOV e COSIS
 Data: 21/05/25
 Conduzir bechmarking com o TRE/MS para levantar os critérios e metas para gestores e técnicos de TIC
 Responsável: STI e COGOV Data: 21/05/25
Entrar em contato com o SERPRO para manifestação de interesse na continuidade do contrato Responsável: COINT

 Data: 21/05/25
Incluir na pauta do CGOVTIC o aditivo das licenças Microsoft 365 Responsável: COGOV

 Data: 09/05/25
Atualizar a lista dinâmica de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos Responsável: COGOV

 Data: 09/05/25
Registrar as atividades deliberadas pelo Comitê no plano de ação do projeto iGovTIC 2025 Responsável: COGOV

 Data: 09/05/25
Responder SEI do Hackathon quanto ao edital do evento.

 Responsável: STI, COGOV, COSIS, CIBER e COINT
 Data: 09/05/25
Responder SEI das "Ações - Encontro com o Presidente" quanto quanto à pertinência temática das necessidades levantadas pelas unidades de negócio do TRE-CE

 Responsável: STI, COGOV, COSIS, CIBER e COINT
 Data: 09/05/25

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, COORDENADOR, em 08/05/2025, às 20:19, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DA SILVA TADDEO, SECRETÁRIO, em 08/05/2025, às 22:07, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO SILVA DE NOVAES, SERVIDOR, em 09/05/2025, às 13:56, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA FARIAS FORTUNA, COORDENADOR, em 08/09/2025, às 14:09, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i

d_orgao_acesso_externo=0&cv=0001048728&crc=AF5C122B, informando, caso não preenchido, o código verificador 0001048728 e o código CRC AF5C122B.

2024.0.000010860-3	0001048728v56

Criado por naftali, versão 56 por naftali em 08/05/2025 20:19:07.