TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
## ATA

REUNIÃO CGTIC	Local:	Sala de Videoconferência / do 2º andar
	Data:	18/07/2025
	Horário:	9h às 12h30min
	Facilitador:	Francisco Naftali Aires Pedrosa, / STI

PARTICIPANTES
 STI – Francisco Naftali Aires Pedrosa COGOV – Jonas de Araújo Luz Junior COGOV – Rafael Veras Paz
 COINT – José Correia do Nascimento
 COINT – Alexandre Monteiro Paulo
 COSIS – João Alfredo Pinto Moreira Farias Fortuna
 DEVOPS – Ticiano do Nascimento Diniz
 REDES – Carlos Eduardo Mendes da Silveira
 SADAD – Luiz Aires de Souza Neto SESAT – Flávio Moreira de Oliveira SEGAT – Ésio Lima Verde Neto
 SPROJ – Antônio Nogueira de Oliveira Filho
## PAUTA
1. Projeto de migração para Windows Server 2025.
## DISCUSSÕES
### CIBER – Projeto de Migração para Windows Server 2025 Processos relacionados:
 SEI 2024.0.000000938-9 - Procedimento de aquisição da licença; e
 SEI 2025.0.000011861-3 - Solicitação da Ciber de inclusão na pauta.
  1. Adotar o escopo de migração do Windows Server para v. 2025 como o escopo total do projeto, considerando que a migração do Active Directory (AD) é parte integrante disto.
  2. Envolver a COINT e REDES no desenvolvimento do projeto, considerando o escopo ampliado para além da questão do Active Directory.
### Inspeção da CGE no TRE-CE
  1. As respostas ao questionário da CGE foram validadas pelo CGTIC;
  2. Envio de questionamento à CGE/TSE, para esclarecimento de eventuais dúvidas;
  3. Revisão final do texto será realizada pelos integrantes do CGTIC.
### Projeto de Backbone Secundário
Exposição de esboço preliminar referente ao objeto da contratação para implantação de backbone secundário. COINT está providenciando a elaboração do ETP.
## DELIBERAÇÕES
Seq.	Item	Deliberação	Responsável	Prazo

1	1	Providenciar a solicitação via G4F de profissional para apoio ao projeto de atualização do Windows Server 2025	SPROJ	30/07/2025
2	1	Ajustar o escopo do projeto de atualização para o Windows Server 2025, junto com a COINT, para verificar todas as implicações da atualização, / inclusive quanto ao Active Directory.	CIBER, COINT e SPROJ	30/07/2025
3	2	Entregar as respostas à inspeção da CGE.	STI	Imediato

## RELATORIA E APROVAÇÃO
### Relator:
Jonas de Araújo Luz Jr., Coordenador.
Os representantes do CGTIC participantes aprovam a presente ata por meio de suas assinaturas eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, COORDENADOR, em 19/08/2025, às 07:46, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, SECRETÁRIO, em 19/08/2025, às 10:45, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA FARIAS FORTUNA, COORDENADOR, em 08/09/2025, às 14:07, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i

d_orgao_acesso_externo=0&cv=0001137635&crc=EC88A6C6, informando, caso não preenchido, o código verificador 0001137635 e o código CRC EC88A6C6.

2024.0.000010860-3	0001137635v4

Criado por jonas, versão 4 por jonas em 30/07/2025 11:20:39.