TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
## ATA

REUNIÃO CGTIC	Local:	Sala de Videoconferência do 2º / andar
	Data:	04/08/2025
	Horário:	9h às 12h
	Facilitador:	Francisco Naftali Aires / Pedrosa, STI

PARTICIPANTES
STI – Francisco Naftali Aires Pedrosa COGOV – Jonas de Araújo Luz Junior COGOV – Rafael Veras Paz

COINT – José Correia do Nascimento

COSIS – João Alfredo Pinto Moreira Farias Fortuna

REDES – Carlos Eduardo Mendes da Silveira

CIBER – José Ribamar de Oliveira Filho

SEGAT – Ésio Lima Verde Neto

SPROJ – Antônio Nogueira de Oliveira Filho

## PAUTA
1. Pesquisa de satisfação do atendimento.
2. Acompanhamento PCA 2025.
3. Elaboração do PCA 2026.
4. EXTRA-PAUTA: Necessidade de reuniões específicas sobre aquisições e contratos de TIC. Contrato G4F - questões de SLA, mapeamento de processos, redistribuição de atividades.
## DISCUSSÕES
### Pesquisa de satisfação do atendimento
  1. Nafta apresentou o formulário elaborado para a pesquisa de atendimento da STI.
  2. DELIBERAÇÃO: Formulário foi aprovado pelo comitê, que será liberado imediatamente, com prazo de resposta de uma semana.
### Acompanhamento do PCA 2025
  1. Aquisição de microinformática - computadores de mesa e notebooks
    1. STI informou a suspensão da aquisição de notebook em função de se ter verificado reclamações em relação ao modelo da ARP selecionada a partir de órgãos contratantes.
    2. Segue-se normalmente com a contratação dos equipamentos de mesa (desktops).
    3. Processo na COGEL – aguardando aceite do órgão administrador da ARP.
  2. Compra dos servidores de rede para backup foram incluídos no PCA 2025.
  3. COINT informa a abertura de duas novas contratações:
    1. Servidores ORACLE.
    2. Upgrade de memória do Simplivity.
  1. Verifica-se a necessidade de se retirarem do PCA 2025 algumas contratações da CIBER.
    1. DELIBERAÇÃO: A COGOV	irá	levantar	isto	com	a	CIBER	e	dar	o	devido encaminhamento.
  2. Item 7 - Solução low-code/no-code PHP: Despachar à COSIS para iniciar ou revisar aquisição.
    1. DELIBERAÇÃO: A COSIS irá reavaliar a prioridade da demanda.
  3. Licenciamento do Windows Server – contrato está para ser assinado.
  4. Licenciamento Veeam - processo aberto para dar andamento à aquisição.
  5. Aquisição de Servidor com GPU – COINT identificou ARP que pode atender à demanda.
  6. Balcão Virtual – Deverá ser implantada solução gratuita originária do TJ/DF.
  7. Site backup – Contratação da fibra: incluir no PCA 2025.
    1. SPROJ sugere que se tente realizar a contratação pelo período de 10 anos para garantir a melhor economicidade.
    2. DELIBERAÇÃO: A COGOV deverá encaminhar pedido de inclusão da demanda no PCA 2025.
    3. DELIBERAÇÃO: A EPC precisará levantar estimativas de custo para 5 e 10 anos.
### Elaboração do PCA 2026
  1. Foi discutida a minuta inicial do PCA 2026.
    1. Sugestão de remoção do item de aquisição de totens, a ser levado para o CGovTIC.
    2. Sugestão de remoção do item para aquisição de tablets, a ser levado para o CGovTIC.
    3. Sugestão de remoção da demanda de data center outdoor, a ser rediscutido em janeiro de 2027.
    4. Varonis – manter, mas revisar aplicabilidade no ETP.
    5. Red Hat – manter, mas revisar aplicabilidade no ETP.
    6. Tenable One – manter, mas revisar aplicabilidade no ETP.
    7. Exagrid – Sendo renovado em 2025. Mas há necessidade de ampliação da solução para permitir a replicação (site backup).
    8. Demanda Adicional: Suporte ORACLE – itens de segurança + suporte à licença do ORACLE.
    9. Adicionais: MS Project Pro (10), Visio Pro, PowerBI Pro (10).
    10. Adicional: Bizagi – avaliar a aquisição da plataforma.
  2. DELIBERAÇÃO: O PCA será elaborado a partir do Plano Orçamentário 2026.
  3. DELIBERAÇÃO: O contrato mantido com a Approach, para fornecimento de Exagrid deverá ser renovado, se economicamente viável.

## RELATORIA E APROVAÇÃO
### Relator:
Jonas de Araújo Luz Jr., Coordenador.
Os representantes do CGTIC participantes aprovam a presente ata por meio de suas assinaturas eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, COORDENADOR, em 19/08/2025, às 08:06, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, SECRETÁRIO, em 19/08/2025, às 10:46, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA FARIAS FORTUNA, COORDENADOR, em 08/09/2025, às 14:07, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i

d_orgao_acesso_externo=0&cv=0001156222&crc=E7672F49, informando, caso não preenchido, o código verificador 0001156222 e o código CRC E7672F49.

2024.0.000010860-3	0001156222v3

Criado por jonas, versão 3 por jonas em 19/08/2025 08:06:16.