TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
## ATA

REUNIÃO CGTIC	Local:	Sala de Videoconferência do 2º / andar
	Data:	18/08/2025
	Horário:	13h às 16h
	Facilitador:	Francisco Naftali Aires Pedrosa, / STI

STI – Francisco Naftali Aires Pedrosa COGOV – Jonas de Araújo Luz Junior COINT – José Correia do Nascimento

COSIS – João Alfredo Pinto Moreira Farias Fortuna

SEGAT – Ésio Lima Verde Neto

SPROJ – Antônio Nogueira de Oliveira Filho

## PARTICIPANTES

PAUTA
1. Solução da TIC para demanda da RESOLUÇÃO Nº 999, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2024 — Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
2. Alinhamento da execução orçamentária do PCA 2025
3. SEI 2025.0.000010505-8 - Resposta a questionamento da ASEGI em relação às medidas para instalação do site backup do data center.
4. EXTRA-PAUTA: Gestão e Administração da solução Microsft 365.
## DISCUSSÕES
### Solução da TIC para demanda da Res. TRE/CE № 999
  1. Link para a resolução: https://www.tre-ce.jus.br/legislacao/compilada/resolucao/2024/resolucao-no-999-de-5-de-fevereiro-de-2024.
  2. COSIS comunicou que o Sistema SUE – Sistema de Usuários Externos está pronto para atender à demanda de controle de pessoas.
  3. Questão da matrícula no AD - Está havendo exigência, por parte da CIBER, pelo cadastro de uma matrícula para usuários do Active Directory.
    1. COGOV - Jonas pontuou que acredita que a matrícula é uma exigência antiga, de sistemas que fazem uso desse campo, mas que não vê outra necessidade além dessa. Neste sentido, entende que é perfeitamente possível que o CPF seja mantido no AD para controle de acesso e
identificação de usuários, especialmente externos. Jonas também pontuou que, smj, a existência de uma matrícula para um usuário externo pode dar-lhe a falsa impressão de um vínculo trabalhista. Por fim, o servidor registrou que uma matrícula aleatória, sem o devido vínculo ao CPF em alguma tabela ou sistema, impede a correta identificação da pessoa no futuro, uma vez que podem haver homônimos, por exemplo.
    1. Outros servidores - João e Nogueira Filho - manifestaram concordância de que seria possível se manter o CPF no Active Directory, não havendo impedimento técnico para isto.
  2. DELIBERAÇÃO: Deverá ser reagendada reunião com as áreas de negócio eventialmente envolvidas - SGP e SEC - para definição do fluxo de controle do pessoal oriundo da Res. № 999.
### Alinhamento da execução orçamentária do PCA 2025
  1. Foram rediscutidos e realinhados os itens previstos no PCA 2025, com redefinição de prioridades, adições e remoções de itens, com edição diretamente na tabela de acompanhamento da execução do PCA.
  2. Os registros finais constam da Planilha 1, adiante.
  3. DELIBERAÇÃO: A COGOV encaminhará a planilha de alinhamento para a SOF, em função da janela de agosto para realocação do orçamento.

Planilha 1 - PCA 2025: Realinhamento, Agosto de 2025

Deliberação CGTIC
ID PCA- TIC
2025

Ação	Plano orçamentária Orçamentário
Grupo de
natureza de
despesa

Tipo de Despesa

Gênero da Despesa

Objeto da Contratação

Processo Administrativo

Orçamento Programado

Total Estimado ou Empenhado

Nº
Empenho

Orçamento Previsto

Pentest - Serviço

MANTER
1
CIBER
CIBER
3
Custeio
Serviço - CIBER
de simulação de
-
R$ 75.000,00
R$ -
-
R$ 75.000,00

ataque hacker

Consultoria

MANTER
2
CIBER
CIBER
3
Custeio
Serviço - CIBER
Cibersegurança
-
R$ 50.000,00 R$ -
-
R$ 50.000,00

(200h)

MANTER
3
CIBER
CIBER
3
Custeio
Serviço - CIBER
Análise de
Vulnerabilidades
-
R$ 50.000,00 R$ -
-
R$ 50.000,00

Software de

RETIRAR
4
CIBER
CIBER
4
Investimento
SW - Licenças
gerenciamento e
relatório do
-
R$ 52.800,00 R$ -
-
R$ -

Firewall

Firewall de borda

RETIRAR

5

CIBER

CIBER

4

Investimento
HW - Equip.
Redes
+ licença (320k) +
Firewall unidade móvel + licença

-

R$ 180.000,00 R$ -

-

R$ -

(160k)

RETIRAR
6
CIBER
CIBER
3
Custeio
Serviço - CIBER
Manutenção e
-
R$	R$ -
-	R$ -

sustentação de

1.032.527,00

software -

ID

1

2

3

4

5

6

ID / 7	Deliberação CGTIC / RETIRAR	ID PCA- / TIC or 2025 / 7	Ação çamentária / 20GP	Plano / na / Orçamentário / Ordinário	Grupo de turez de / despesa / 4	Tipo de / a / Despesa / Investimento	Gênero da Despesa / SW - Licenças	Objeto da Contratação / Segurança da Informação / Licenciamento de software para / desenvolvimento / web PHP (lowcode/nocode)	Processo Administrativo / -	Orçamento Programado / R$ 50.000,00	Total Estimado ou Empenhado / R$ -	Nº / Empenho / -	Orçamento Previsto / R$ -
8	MANTER	8	20GP	Ordinário	4	Investimento	HW - / Componentes	Servidor de Data Center / SIMPLIVITY - / Módulos de / memória RAM	2025.0.000012824- / 4	R$ -	R$ / 550.000,00	-	R$ 550.000,00
9	MANTER	8	20GP	Ordinário	4	Investimento	HW - Servidores	Servidor de Data Center - Servidores CE1 - ORACLE	2025.0.000012431- / 1	R$ / 3.000.000,00	R$ / 422.000,00	-	R$ 422.000,00
10	MANTER	8	20GP	Ordinário	3	Custeio	Serviço - Suporte Técnico	Servidor de Data Center / SIMPLIVITY - / Renovação de suporte do fabricante	2024.0.000006717- / 6	R$ -	R$ / 944.000,00	-	R$ 944.000,00
11	MANTER	8	20GP	Ordinário	4	Investimento	SW - Licenças	Servidor de Data Center - Licenças adicionais: Recursos de segurança	-	R$ -	R$ / 460.000,00	-	R$ 460.000,00
12	MANTER	9	20GP	Ordinário	4	Investimento	HW - / Microinformática	Computadores de mesa (desktops)	-	R$ 991.650,00	R$ / 1.343.400,00	-	R$ 1.343.400,00
13	MANTER	10	20GP	Ordinário	4	Investimento	HW - Acessórios	Telefones VoIP	-	R$ 37.500,00	R$ -	-	R$ 37.500,00
14	MANTER	11	20GP	Ordinário	4	Investimento	HW - Acessórios	Webcams	-	R$ 50.000,00	R$ -	-	R$ 50.000,00
15	MANTER	12	20GP	Ordinário	3	Custeio	Serviço - Telecom	BACKBONE SECUNDÁRIO / (Lote 01)	2025.0.000008853- / 6	R$ / 2.295.939,74	R$ / 1.000.829,57	203/2025	R$ 1.000.829,57
16	MANTER	12	20GP	Ordinário	3	Custeio	Serviço - Telecom	BACKBONE SECUNDÁRIO / (Lote 02)	2025.0.000008833- / 1	R$ -	R$ / 663.705,15	202/2025	R$ 663.705,15
17	MANTER	13	20GP	Ordinário	3	Custeio	SW - Assinatura	AQUISIÇÃO DE 1.600 LICENÇAS DO SOFTWARE / CCAL (Suporte)	2024.0.000000938- / 9	R$ -	R$ / 626.688,00	443/2025	R$ 626.688,00
18	MANTER	13	20GP	Ordinário	4	Investimento	SW - Licenças	AQUISIÇÃO DE / 160 LICENÇAS DO SOFTWARE / WINDOWS SVR / LICSA	2024.0.000000938- / 9	R$ 884.003,76	R$ / 757.588,80	442/2025	R$ 757.588,80
19	MANTER	14	CIBER	CIBER	3	Custeio	SW - Suporte Técnico	RENOVAÇÃO SUPORTE VEEAM	2025.0.000011930- / 0	R$ 300.000,00	R$ / 395.000,00		R$ 395.000,00
20	RETIRAR	15	20GP	Ordinário	3	Custeio	Serviço - Desenv. / SW	Fábrica de Software	-	R$ 800.000,00	R$ -	-	R$ -
21	MANTER	16	20GP	Ordinário	4	Investimento	HW - Servidores	Servidor de rede com GPU ou / aluguel de GPU / em nuvem	-	R$ 70.000,00	R$ / 260.000,00	-	R$ 260.000,00
22	MANTER	17	20GP	Ordinário	4	Investimento	Serviço - Nuvem	Serviço de / Inteligência Artificial generativa / (GenAI) do tipo / LLM	-	R$ 15.000,00	R$ -	-	R$ 15.000,00
23	MANTER	18	20GP	Ordinário	4	Investimento	Serviço - Nuvem	Licenças Chatgpt / para usuários	-	R$ 14.400,00	R$ -	-	R$ 14.400,00
24	MANTER	19	20GP	Ordinário	3	Custeio	SW - Assinatura	ACRÉSCIMO DE 192 LICENÇAS / OFFICE365 E1	2024.0.000006206- / 9	R$ 226.146,24	R$ / 178.617,60	566/2025	R$ 178.617,60
25	RETIRAR	20	CIBER	CIBER	3	Custeio	Serviço - Nuvem	Serviço de backup para suite / Microsof t 365	-	R$ 300.000,00	R$ -	-	R$ -
26	MANTER	21	20GP	Ordinário	4	Investimento	HW - Periféricos	Monitores avulsos / (2ª tela)	-	R$ 156.000,00	R$ -	-	R$ 156.000,00
27	MANTER	22	20GP	Ordinário	4	Investimento	HW - Acessórios	FITAS DE BACKUP / LTO-9	2025.0.000002290-0	R$ 32.000,00	R$ -	-	R$ 32.000,00
28	MANTER	23	20GP	Ordinário	3	Custeio	Serviço - SaaS	Solução de Balcão / Virtual	-	R$ 72.000,00	R$ -	-	R$ 72.000,00

z

ID

Deliberação CGTIC
ID PCA-
TIC or 2025

Ação çamentária
Grupo de

de despes

Tipo de Despesa

Investimento

Gênero da Despesa

Objeto da Contratação

Processo Administrativo

Orçamento Programado

Total Estimado ou Empenhado

R$ -

Nº
Empenho

Orçamento Previsto

R$ 72.000,00

SERVIDOR DE

29
MANTER
24
CIBER
CIBER
4
HW - Servidores
BACKUP - PLACA

R$ 72.000,00
-

SAS

30

INCLUIR

-

20GP

Ordinário

4

Investimento

Instalações
FIBRA APAGADA (INSTALAÇÃO) - SITE BACKUP

2025.0.000010199-0

R$ -
R$
300.000,00

-

R$ 300.000,00

31

INCLUIR

-

20GP

Ordinário

3

Custeio
Serviço - Telecom
ENLACE (MANUTENÇÃO) - SITE BACKUP

R$ -
R$
264.000,00

-

R$ 264.000,00
32
INCLUIR
-
20GP
Ordinário
3
Custeio
Serviço - Suporte Técnico
SUPORTE
SWITCHES E APs
2025.0.000011953-9
R$ -
R$
800.000,00
-
R$ 800.000,00
33
INCLUIR
-
CIBER
CIBER
3
Custeio
Serviço - Suporte Técnico
RENOVAÇÃO EXAGRID

R$ -
R$
530.000,00
-
R$ 530.000,00
Total

R$
10.806.966,74
R$
9.495.829,12
32
R$
10.119.729,12

### SEI 2025.0.000010505-8 - Resposta a questionamento da ASEGI em relação às medidas para instalação do site backup do data center.
  1. A ASEGI apresentou questionamento em relação às ações da STI relativamente à instalação do site backup do data center. 2.
Foi submetida à avaliação e sugestões do CGTIC a minuta da resposta, elaborada por Naftali, STI.

1. Jonas, COGOV, pediu tempo para adicionar referências aos processos PAD e SEI relativos às medidas citadas na resposta.
2. DELIBERAÇÃO: Minuta aprovada pelo comitê, ficando no aguardo de complementação das informações e referências a serem inseridas pela COGOV.
### EXTRA-PAUTA: Gestão e Administração da solução Microsoft 365. [Presentes apenas: STI, COGOV e COINT]
  1. Foi trazida à tona, por Naftali, STI, a questão de reorganização das atividades de gestão e administração da solução Microsoft 365.
  2. A administração geral deve passar para unidades da COINT, por se entender tratar de solução de infraestrutura.
    1. Adicionalmente, devem ser mantidos, ao menos provisoriamente, outros administradores na COGOV, sendo indicados Jonas e Ésio.
    2. A transferência das atribuições requer um período de transição bem planejado e executado.
    3. Previamente, devem se definir as políticas de uso da solução, trazendo, inclusive, respostas para questões como:
      1. Eventual proibição de criação de sites pelas unidades em geral.
      2. Providências em relação aos sites já criados.
  3. Questão específica - Administração do Sharepoint:
    1. Há necessidade de se formalizar a política de transição entre Sharepoint e CE3.
    2. A questão do espaço em disco é um fator técnico de grande relevância.
  4. Uso no período eleitoral. Deve-se mitigar o problema do desligamento completo da internet durante o período eleitoral, com consequente desconexão da rede local à solução 365.
  5. DELIBERAÇÃO: A COGOV elaborará proposta da Política de Administração e Uso do Microsoft 365. Prazo: Setembro de 2025.

## RELATORIA E APROVAÇÃO
### Relator:
Jonas de Araújo Luz Jr., Coordenador.
Os representantes do CGTIC participantes aprovam a presente ata por meio de suas assinaturas eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, COORDENADOR, em 19/08/2025, às 09:03, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, SECRETÁRIO, em 19/08/2025, às 10:46, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA FARIAS FORTUNA, COORDENADOR, em 08/09/2025, às 13:14, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i d_orgao_acesso_externo=0&cv=0001156247&crc=1FD5C732, informando, caso não preenchido, o código verificador 0001156247 e o código CRC 1FD5C732.

2024.0.000010860-3	0001156247v7

Criado por jonas, versão 7 por jonas em 19/08/2025 09:00:30.