TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
## ATA

REUNIÃO CGTIC	Local:	Sala de Videoconferência do 2º / andar
	Data:	25/09/2025
	Horário:	13:15 às 16h
	Facilitador:	Jonas de Araújo Luz Junior, / COGOV/STI

 STI – Jonas de Araújo Luz Junior, em exercício
 COGOV – Jonas de Araújo Luz Junior
 COGOV – Rafael Paz
 COSIS – João Alfredo Pinto Moreira Farias Fortuna
 CIBER – Daniel

Pauta:
1. Processo de auditoria de banco de dados.
2. Painel de Portifólios de Projetos e Soluções de TIC (internet).
  1. Necessidade de substituição por um PowerBI.
## PARTICIPANTES

PAUTA
  1. Sugestão de integração à lista de projetos de TIC no MS Lists.
  2. Necessidade de integração com o SIGGO.
2. Contrato com G4F.
  1. Ação de consultoria ITIL em andamento. Pedido de 90 dias.
  2. Eventual acordo de negociação com a empresa relativamente ao atendimento do SLA de 1º nível.
4. Integração com LIODS.
  1. Ambientes de desenvolvimento utilizados pelos estagiários.
  2. Utilização de SAST para os projetos dos estagiários.
5. Solução da TIC para demanda da RESOLUÇÃO Nº 999, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2024 — Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
6. Alinhamento da execução orçamentária do PCA 2025
7. SEI 2025.0.000010505-8 - Resposta a questionamento da ASEGI em relação às medidas para instalação do site backup do data center.
8. EXTRA-PAUTA: Gestão e Administração da solução Microsft 365.
## DISCUSSÕES
1. Processo de auditoria de banco de dados
  1. Jonas abriu espaço para NBD e SADAD apontarem suas opiniões acerca do processo.
  2. Fábio (NBD) apontou a confusão dos conceitos entre riscos, causas e consequências.
  3. Ambos elogiaram a iniciativa da auditoria.
  4. Luiz Aires pontuou que a avaliação está sendo penalizada por conta de um único sistema - o SGRH.
  5. Luiz Aires sugeriu a participação da SEWEB na próxima reunião. Ele identificou uma vulnerabilidade relativa a um sistema desenvolvido por Shadrow IT com usuário de banco da SEWEB.
2. Contrato com G4F.
  1. Exposição do Nogueira Filho.
  2. Apresentação do trabalho será feito mais adiante.
  3. Correia: os usuários precisam saber do andamento deste trabalho, sob penade prejudicar a imagem da STI.
  4. A questão as senhas precisa ser priorizada.
### DELIBERAÇÕES:
    1. Apresentação após 90 dias.
    2. Necessidade de apresentar o trabalho e dar satisfação aos usuários.
    3. Apoio da Alta Administração, por meio do CGovTIC, com presença do Nogueira Filho.
3. Metodologia de Gerenciamento de Projetos
  1. Necessidade de maior adesão dos usuários da TIC.
  2. Exposição do Nogueira Filho.
### DELIBERAÇÕES:
    1. Marcar workshop para a semana de 6 de outubro.
    2. Antes, ver a apresentação do Siggo a ser feita pelo Otávio da SPE.
4. Gestão do 365 - Reunião marcada para terça Às 13h.
#### EXTRA-PAUTA: Contratação do BI Explorer.
1.

Link para a resolução: https://www.tre-ce.jus.br/legislacao/compilada/resolucao/2024/resolucao-no-999-de-5-de-fevereiro-de-2024.
1. COSIS comunicou que o Sistema SUE – Sistema de Usuários Externos está pronto para atender à demanda de controle de pessoas.
2. Questão da matrícula no AD - Está havendo exigência, por parte da CIBER, pelo cadastro de uma matrícula para usuários do Active Directory.
  1. COGOV - Jonas pontuou que acredita que a matrícula é uma exigência antiga, de sistemas que fazem uso desse campo, mas que não vê outra necessidade além dessa. Neste sentido, entende que é perfeitamente possível que o CPF seja mantido no AD para controle de acesso e
identificação de usuários, especialmente externos. Jonas também pontuou que, smj, a existência de uma matrícula para um usuário externo pode dar-lhe a falsa impressão de um vínculo trabalhista. Por fim, o servidor registrou que uma matrícula aleatória, sem o devido vínculo ao CPF em alguma tabela ou sistema, impede a correta identificação da pessoa no futuro, uma vez que podem haver homônimos, por exemplo.
  1. Outros servidores - João e Nogueira Filho - manifestaram concordância de que seria possível se manter o CPF no Active Directory, não havendo impedimento técnico para isto.
2. DELIBERAÇÃO: Deverá ser reagendada reunião com as áreas de negócio eventialmente envolvidas - SGP e SEC - para definição do fluxo de controle do pessoal oriundo da Res. № 999.
#### Alinhamento da execução orçamentária do PCA 2025
  1. Foram rediscutidos e realinhados os itens previstos no PCA 2025, com redefinição de prioridades, adições e remoções de itens, com edição diretamente na tabela de acompanhamento da execução do PCA.
  2. Os registros finais constam da Planilha 1, adiante.
  3. DELIBERAÇÃO: A COGOV encaminhará a planilha de alinhamento para a SOF, em função da janela de agosto para realocação do orçamento.

Planilha 1 - PCA 2025: Realinhamento, Agosto de 2025

Deliberação CGTIC
ID PCA- TIC
2025

Ação	Plano orçamentária Orçamentário
Grupo de
natureza de
despesa

Tipo de Despesa

Gênero da Despesa

Objeto da Contratação

Processo Administrativo

Total
Orçamento
Estimado ou
Programado
Empenhado

Nº
Empenho

Orçamento Previsto

Pentest - Serviço

MANTER
1
CIBER
CIBER
3
Custeio
Serviço - CIBER
de simulação de
ataque hacker
-
R$ 75.000,00
R$ -
-
R$ 75.000,00

MANTER

2

CIBER

CIBER

3

Custeio

Serviço - CIBER
Consultoria Cibersegurança (200h)
Análise de Vulnerabilidades Software de gerenciamento e relatório do
Firewall
Firewall de borda
+ licença (320k) + Firewall unidade móvel + licença
(160k)
Manutenção e sustentação de software - Segurança da
Informação
Licenciamento de software para
desenvolvimento
web PHP (lowcode/nocode)

-

-

-

-

-

-

R$ 50.000,00 R$ -

R$ 50.000,00 R$ -

R$ 52.800,00 R$ -

R$ 180.000,00 R$ -

R$
R$ -
1.032.527,00

R$ 50.000,00 R$ -

-

R$ 50.000,00
MANTER
3
CIBER
CIBER
3
Custeio
Serviço - CIBER
-
R$ 50.000,00

RETIRAR

4

CIBER

CIBER

4

Investimento

SW - Licenças

-

R$ -

RETIRAR

5

CIBER

CIBER

4

Investimento

HW - Equip.
Redes

-

R$ -

RETIRAR

6

CIBER

CIBER

3

Custeio

Serviço - CIBER

-

R$ -

RETIRAR

7

20GP

Ordinário

4

Investimento

SW - Licenças

-

R$ -

MANTER

8

20GP

Ordinário

4

Investimento
Servidor de Data Center
HW -
SIMPLIVITY -
Componentes
Módulos de
memória RAM
Servidor de Data Center -
HW - Servidores
Servidores CE1 -
ORACLE
Servidor de Data Center
Serviço - Suporte SIMPLIVITY -
Técnico	Renovação de
suporte do fabricante Servidor de Data Center - Licenças
SW - Licenças adicionais:
Recursos de segurança
HW -	Computadores de Microinformática mesa (desktops) HW - Acessórios Telefones VoIP
HW - Acessórios Webcams

2025.0.000012824-	R$
4	R$ -	550.000,00

-

R$ 550.000,00

MANTER

8

20GP

Ordinário

4

Investimento

2025.0.000012431- R$	R$
1	3.000.000,00 422.000,00

-

R$ 422.000,00

MANTER

8

20GP

Ordinário

3

Custeio

2024.0.000006717-	R$
6	R$ -	944.000,00

-

R$ 944.000,00

MANTER

8

20GP

Ordinário

4

Investimento

R$
-	R$ -
460.000,00

-

R$ 460.000,00
MANTER
9
20GP
Ordinário
4
Investimento
R$
-	R$ 991.650,00
1.343.400,00
-
R$ 1.343.400,00
MANTER
10
20GP
Ordinário
4
Investimento
-	R$ 37.500,00 R$ -
-
R$ 37.500,00
MANTER
11
20GP
Ordinário
4
Investimento
-	R$ 50.000,00 R$ -
-
R$ 50.000,00

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

z

ID

15

Deliberação CGTIC

MANTER
ID PCA-
TIC or 2025

12

Ação çamentária

20GP

Plano Orçamentário

Ordinário
Grupo de
nature de
despesa

3

Tipo de
a
Despesa

Custeio

Gênero da Despesa

Serviço - Telecom

Objeto da Contratação

BACKBONE SECUNDÁRIO
(Lote 01)

Processo Administrativo

2025.0.000008853-
6

Orçamento Programado

R$
2.295.939,74

Total Estimado ou Empenhado

R$
1.000.829,57

Nº
Empenho

203/2025

Orçamento Previsto

R$ 1.000.829,57

16

MANTER

12

20GP

Ordinário

3

Custeio
Serviço - Telecom
BACKBONE SECUNDÁRIO
(Lote 02)
2025.0.000008833-
1

R$ -
R$
663.705,15

202/2025

R$ 663.705,15

17

MANTER

13

20GP

Ordinário

3

Custeio

SW - Assinatura
AQUISIÇÃO DE 1.600 LICENÇAS DO SOFTWARE
CCAL (Suporte)

2024.0.000000938-
9

R$ -

R$
626.688,00

443/2025

R$ 626.688,00

18

MANTER

13

20GP

Ordinário

4

Investimento

SW - Licenças
AQUISIÇÃO DE
160 LICENÇAS DO SOFTWARE
WINDOWS SVR
LICSA

2024.0.000000938-
9

R$ 884.003,76

R$
757.588,80

442/2025

R$ 757.588,80
19
MANTER
14
CIBER
CIBER
3
Custeio
SW - Suporte Técnico
RENOVAÇÃO SUPORTE VEEAM
2025.0.000011930-
0
R$ 300.000,00
R$
395.000,00

R$ 395.000,00
20
RETIRAR
15
20GP
Ordinário
3
Custeio
Serviço - Desenv.
SW
Fábrica de Software
-
R$ 800.000,00
R$ -
-
R$ -

21

MANTER

16

20GP

Ordinário

4

Investimento

HW - Servidores
Servidor de rede com GPU ou
aluguel de GPU
em nuvem

-

R$ 70.000,00

R$
260.000,00

-

R$ 260.000,00

22

MANTER

17

20GP

Ordinário

4

Investimento

Serviço - Nuvem
Serviço de
Inteligência Artificial generativa
(GenAI) do tipo
LLM

-

R$ 15.000,00

R$ -

-

R$ 15.000,00
23
MANTER
18
20GP
Ordinário
4
Investimento
Serviço - Nuvem
Licenças Chatgpt
para usuários
-
R$ 14.400,00
R$ -
-
R$ 14.400,00

24

MANTER

19

20GP

Ordinário

3

Custeio

SW - Assinatura
ACRÉSCIMO DE 192 LICENÇAS
OFFICE365 E1
2024.0.000006206-
9

R$ 226.146,24
R$
178.617,60

566/2025

R$ 178.617,60

25

RETIRAR

20

CIBER

CIBER

3

Custeio

Serviço - Nuvem
Serviço de backup para suite
Microsof t 365

-

R$ 300.000,00

R$ -

-

R$ -
26
MANTER
21
20GP
Ordinário
4
Investimento
HW - Periféricos
Monitores avulsos
(2ª tela)
-
R$ 156.000,00
R$ -
-
R$ 156.000,00
27
MANTER
22
20GP
Ordinário
4
Investimento
HW - Acessórios
FITAS DE BACKUP
LTO-9
2025.0.000002290-0
R$ 32.000,00
R$ -
-
R$ 32.000,00
28
MANTER
23
20GP
Ordinário
3
Custeio
Serviço - SaaS
Solução de Balcão
Virtual
-
R$ 72.000,00
R$ -
-
R$ 72.000,00

29

MANTER

24

CIBER

CIBER

4

Investimento

HW - Servidores
SERVIDOR DE
BACKUP - PLACA SAS

R$ 72.000,00

R$ -

-

R$ 72.000,00

30

INCLUIR

-

20GP

Ordinário

4

Investimento

Instalações
FIBRA APAGADA (INSTALAÇÃO) -
SITE BACKUP

2025.0.000010199-0

R$ -
R$
300.000,00

-

R$ 300.000,00

31

INCLUIR

-

20GP

Ordinário

3

Custeio
Serviço - Telecom
ENLACE
(MANUTENÇÃO) - SITE BACKUP

R$ -
R$
264.000,00

-

R$ 264.000,00
32
INCLUIR
-
20GP
Ordinário
3
Custeio
Serviço - Suporte
Técnico
SUPORTE
SWITCHES E APs
2025.0.000011953-9
R$ -
R$
800.000,00
-
R$ 800.000,00
33
INCLUIR
-
CIBER
CIBER
3
Custeio
Serviço - Suporte
Técnico
RENOVAÇÃO
EXAGRID

R$ -
R$
530.000,00
-
R$ 530.000,00
Total

R$
10.806.966,74
R$
9.495.829,12
32
R$
10.119.729,12

#### SEI 2025.0.000010505-8 - Resposta a questionamento da ASEGI em relação às medidas para instalação do site backup do data center.
  1. A ASEGI apresentou questionamento em relação às ações da STI relativamente à instalação do site backup do data center. 2.
Foi submetida à avaliação e sugestões do CGTIC a minuta da resposta, elaborada por Naftali, STI.

1. Jonas, COGOV, pediu tempo para adicionar referências aos processos PAD e SEI relativos às medidas citadas na resposta.
2. DELIBERAÇÃO: Minuta aprovada pelo comitê, ficando no aguardo de complementação das informações e referências a serem inseridas pela COGOV.
#### EXTRA-PAUTA: Gestão e Administração da solução Microsoft 365. [Presentes apenas: STI, COGOV e COINT]
  1. Foi trazida à tona, por Naftali, STI, a questão de reorganização das atividades de gestão e administração da solução Microsoft 365.
  2. A administração geral deve passar para unidades da COINT, por se entender tratar de solução de infraestrutura.
    1. Adicionalmente, devem ser mantidos, ao menos provisoriamente, outros administradores na COGOV, sendo indicados Jonas e Ésio.
    2. A transferência das atribuições requer um período de transição bem planejado e executado.
    3. Previamente, devem se definir as políticas de uso da solução, trazendo, inclusive, respostas para questões como:
      1. Eventual proibição de criação de sites pelas unidades em geral.
      2. Providências em relação aos sites já criados.
  3. Questão específica - Administração do Sharepoint:
    1. Há necessidade de se formalizar a política de transição entre Sharepoint e CE3.
    2. A questão do espaço em disco é um fator técnico de grande relevância.
  4. Uso no período eleitoral. Deve-se mitigar o problema do desligamento completo da internet durante o período eleitoral, com consequente desconexão da rede local à solução 365.
  5. DELIBERAÇÃO: A COGOV elaborará proposta da Política de Administração e Uso do Microsoft 365. Prazo: Setembro de 2025.

## RELATORIA E APROVAÇÃO
#### Relator:
Jonas de Araújo Luz Jr., Coordenador.
Os representantes do CGTIC participantes aprovam a presente ata por meio de suas assinaturas eletrônicas.

2024.0.000010860-3	0001212731v2

Criado por jonas, versão 2 por jonas em 07/10/2025 15:17:36.