### TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
ATA
Reunião da CGTIC
Data: 23/10/2025

Horário: 9h

## Participantes
### Membros:

Francisco Naftali Aires Pedrosa – STI Ronyerisson de Brito Sales – COSIS Ésio Lima Verde Neto – COGOV Fábio Barroso Brito – CIBER
José Correia do Nascimento – COINT

### Ouvintes:

Carlos Eduardo Mendes da Silveira – REDES Rafael Veras Paz – COGOV
Antônio Nogueira Filho – SPROJ

### Pauta:
1. Teletrabalho;
2. POC de Segurança;
3. Monitoramento dos Planos de Contratações;
4. Revisão do Plano de Continuidade de Negócios
5. Revisão do Plano de Gerenciamento de Projetos
6. Processo de Gestão da Segurança da Informação
7. Digitalização Documental - SGP
8. Uso de Licenças JIRA
9. Reestruturação STI
10. Windows Server
11. Relatórios mensais das unidades, para STI
12. Instalação DIO
13. Migração da Intranet
## Teletrabalho
Orientação da STI: a regra geral será o teletrabalho híbrido. O teletrabalho integral será analisado caso a caso.
Coordenadores e Assessores-Chefes deverão alinhar previamente a modalidade com o Secretário.
Na RAE, ficou decidido que será realizado um novo estudo sobre o tema.

## POC de Segurança – SEI nº 2025.0.000015694-9
Plano de trabalho (NAC): tem como gerenciar visibilidade da rede, equipamentos, VLANs, perfis de acesso e rede de visitantes.
Controle de acesso à rede: melhoria em estudo.
O início dos estudos servirá para verificar a melhor solução técnica. Prazo estimado: 30 dias de estudos.
A POC será realizada de forma passiva, com escopo restrito, sem impacto no ambiente de produção do Tribunal.

## Monitoramento dos Planos de Contratações
Access Point: artefatos elaborados – processo em andamento.
Renovação das garantias dos servidores: artefatos elaborados – processo em andamento.
Oracle Security: artefatos elaborados – processo em andamento. Aditivo do contrato das fitas LTO9: solicitação e justificativa realizadas. Aditivo do contrato de aquisição das impressoras: em tramitação.
ExaGrid: artefatos elaborados – processo em andamento.
Veeam: artefatos elaborados – processo em andamento.
Servidor de backup: artefatos elaborados – processo de adesão em andamento.

## Revisão do Plano de Continuidade de Negócios
As unidades CIBER e ASEGI realizarão a análise do plano, apontando observações e revisões necessárias.

## Revisão do Plano de Gerenciamento de Projetos
Alteração dos artefatos no Office 365 (SW2H). Modificação da portaria vigente.
Tomar como base a metodologia do TSE, tornando os projetos mais simples. Critérios: prioridade, complexidade e custo.
Modelos a adotar: sumário e padrão.
Prazo: 15 dias para propor as alterações e encaminhar à ASCIR.

## Processo de Gestão de Segurança da Informação – SEI nº 2025.0.000002188-1
Início previsto para o próximo ano, com contratação de consultoria. A ordem de serviço para a G4F está prevista para janeiro/2026.

## Digitalização Documental – SGP (SEI nº 2025.0.000006572- 2)
Foco nas fichas funcionais – compreender a demanda da SGP. A COSIS fará contato com a COPEP para tratar do assunto.

## Uso de Licenças do Jira (TSE)
Tema relacionado ao gerenciamento de projetos de software.
A discussão será conduzida em conjunto pela STI, COSIS e SPROJ.

## Reestruturação da STI
A STI informou as seguintes definições de Funções Comissionadas (FC):

SESAT: mantida.
GASTI: FC-1.
NIS/COSIS: FC-3.
SATIC/COINT: FC-6.
NIA/COSIS: FC-3.

## Windows Server
Aguardar o prazo de instalação para adotar as providências cabíveis (penalidades, rescisão contratual etc.).

## Relatórios Mensais
Coordenadores e Assessores-Chefes deverão encaminhar relatórios de atividades até o dia 20 de cada mês à STI, para apresentação no CGOVTIC.

## Instalação do DIO
Instalação agendada para o dia 08/11, podendo se estender até o dia seguinte. A ação implicará paralisação temporária dos serviços do TRE.

## Migração da Intranet
Demanda oriunda da Presidência, com prioridade de execução. Objetivo: uma intranet mais limpa e leve.
LIODS e SPROJ participarão do processo.

### Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

Elaborada por: Rafael Veras Paz

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VERAS PAZ, TÉCNICO JUDICIÁRIO, em 04/11/2025, às 08:55, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSE CORREIA DO NASCIMENTO, COORDENADOR, em 05/11/2025, às 13:24, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, SECRETÁRIO, em 05/11/2025, às 14:08, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA FARIAS FORTUNA, COORDENADOR, em 06/11/2025, às 10:55, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i
d_orgao_acesso_externo=0&cv=0001240642&crc=517F712C, informando, caso não preenchido, o código verificador 0001240642 e o código CRC 517F712C.

2024.0.000010860-3	0001240642v3

Criado por rafaelp, versão 3 por rafaelp em 04/11/2025 08:55:23.