Ata da Reunião do CGTIC
Data: 04 de novembro de 2025 Horário de Início: 10h
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
ATA
Local: Sala de reuniões do 2 Andar da sede do TRE-CE Presidente da Reunião: Francisco Naftali Aires Pedrosa Secretário(a): Rafael Veras Paz

## Participantes
Presentes:

Francisco Naftali Aires Pedrosa (STI)

José Correia do Nascimento (COINT)

Ésio Lima Verde Neto (COGOV)

Daniel Alencar Cavalcante (CIBER)

- João Alfredo Pinto Moreira Farias Fortuna (COSIS) Ouvintes:
- Flavio Moreira de Oliveira (SESAT)

Carlos Henrique Coutinho Rodrigues (SATIC)

Carlos Eduardo Mendes da Silveira(Redes)

- Antônio Erivaldo Santos Araújo (COGOV)
- Antonio Nogueira Filho (SPROJ)
- Rafael Veras Paz (COGOV)

## Pauta e Deliberações

### Adequação de sistemas à identificação da parte ou interessado(a) como quilombola (Res. CNJ 599/24)

 João deverá, até o dia 14/11, subir as evidências do campo “etnia” nos sistemas gerenciados pelo TRE: SGE, SGT, Juris e SGRH.

### Uso de licenças Jira – Gerenciamento de Softwares

 A STI irá agendar reunião com o TSE (Fleuri) para avaliar as vantagens do Jira. João irá contactar outros tribunais e consultar o time da COSIS sobre o tema.

### Windows Server 2025

Aguardar o recebimento definitivo da licença para realizar o pagamento. Implantação dependerá da confirmação do recebimento. COINT, CIBER e SPROJ participarão do projeto de implantação. Tema será retomado na próxima reunião.

### Aquisições 2025

Iniciar processo de aplicação de penalidade à empresa Lider pelo atraso na entrega dos computadores.

Incluir no planejamento de contratações aquisições de leitor de ponto biométrico e monitores de vídeo do pleno.

Contratação dos Servidores do Data Center foi concluída. Todas as contratações serão monitoradas via Planner.

### Metodologia de gerenciamento de projetos de TIC (uso do SIGGO)

Previsão para a entrada em produção do SIGGO em 17/11.

COSIS deverá habilitar os seguintes usuários no SIGGOÇ Nogueira, Jaderlino, Erivaldo e Alexandre. Incluir o PDTIC no SIGGO.

### SATIC – Definição das atribuições e ferramental necessário

Reunião entre SATIC, SESAJ, SPROJ e G4F para definição das atribuições, com foco na integração entre Ivanti, ASE e ServiceNow. Alberto (SATIC) será responsável pelo estudo técnico do Ivanti.

### Usuários ServiceNow

João enviará à SESAT a lista de usuários da COSIS para serem solucionadores no ServiceNow. Flavio fará uma revisão (“pente fino”) para identificar quem pode atuar como solucionador.

### Implantação do DIO

Implantação foi postergada para os dias 22 e 23 de novembro.

## Encerramento
Horário de Encerramento: 12h

Próxima reunião: segunda quizena de novembro

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VERAS PAZ, TÉCNICO JUDICIÁRIO, em 05/11/2025, às 13:03, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSE CORREIA DO NASCIMENTO, COORDENADOR, em 05/11/2025, às 13:24, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, SECRETÁRIO, em 05/11/2025, às 14:08, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA FARIAS FORTUNA, COORDENADOR, em 06/11/2025, às 10:55, conforme horário oficial de Brası́lia, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i

d_orgao_acesso_externo=0&cv=0001243056&crc=5553C70F, informando, caso não preenchido, o código verificador 0001243056 e o código CRC 5553C70F.

2024.0.000010860-3	0001243056v2

Criado por rafaelp, versão 2 por rafaelp em 05/11/2025 12:57:45.