TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
ATA
# ATA
Reunião CGTIC
## (2º Quinzena - Dezembro/2025)

Data: 16/12/2025
Início: 09:30
Final: 11:30
Local: Sala de videoconferência – 2º andar

Participantes:
Participante	Unidade	Participação
Francisco Naftali Aires Pedrosa	STI	Membro- / Presidente
Fábio Barroso Brito	CIBER	Membro
João Alfredo Pinto Moreira Farias Fortuna	COSIS	Membro
Jonas de Araújo Luz Junior	COGOV - / titular	Membro
José Correia do Nascimento	COINT	Membro
Dehon Charles Régis Nogueira	COSIS/NIS	Convidado
Fábio Ribeiro Santiago	COSIS/NBD	Convidado
Fernando Moura Linhares	COSIS/NIA	Convidado
Luiz Aires de Souza Neto	COSIS/SADAD	Convidado
Luiz Renné Alves Bandeira	COSIS/SEDSC	Convidado
Rafael Veras Paz	COGOV	Convidado
Ronyerisson de Brito Sales	COSIS/SEWEB	Convidado
Ticiano do Nascimento Diniz	COSIS/NIS	Convidado

Pauta:
1. Crise de Sustentação causada por defeitos nos firewalls.
2. Implantação do SEI 4.1.
3. Padronização e gerenciamento do Balcão Virtual.
4.

Discussões:
Crise de Sustentação causada por defeitos nos firewalls
Problemas recorrentes de instabilidade na rede desde setembro, com quedas frequentes.
Ações emergenciais já realizadas: upgrade de memória e ajustes de configuração.
Suspeita de falha crônica, necessidade de análise detalhada dos logs.
Limitações contratuais para suporte e upgrades foram mencionadas.
Implantação do SEI 4.1
Versão 4.1 homologada há mais de quatro meses, sem erros críticos.
Falta de coordenação centralizada e comunicação entre equipes.
Ausência de plano detalhado e definição clara de responsabilidades.
Sugestões: simulação completa, testes automatizados, plano de rollback e comunicação.
Cronograma proposto:
12/01: Reunião de alinhamento presencial.
13 a 16/01: Preparação e simulação completa.
19 a 23/01: Testes funcionais e validações (incluindo área negocial).
23/01 (22h): Parada do SEI.
24 e 25/01: Migração oficial.
26/01: Sistema disponível em produção.
Balcão Virtual
 Gravações de atendimentos/audiências armazenadas em conta genérica (gerida pela COSIS), sem MFA, gerando risco de segurança.
 Alternativas: criar conta institucional gerida pela Corregedoria; avaliar uso de equipes no Microsoft Teams para gravações; orientar sobre uso correto do balcão.

Deliberações:
Tema	Decisões	Responsáveis	Prazo
Crise de / Sustentação / (firewalls)	Manter força-tarefa paradiagnóstico e correção. / Intensificar / monitoramento em horários críticos. - Avaliar contrato para suporte e upgrades.	STI e COINT	Relatório preliminar até 22/12/2025
Tema	Decisões	Responsáveis	Prazo
Implantação do SEI 4.1	Aprovação docronograma. / Elaborar plano detalhado / (com rollback e comunicação). / Envolver área negocialnos testes. / Migração oficial em 24 e25/01.	João Alfredo (COSIS), com apoio da STI e NIS	Plano até 10/01/2026; migração até 26/01/2026
Balcão / Virtual	Estudar viabilidadetécnica para criação de conta institucional. - Avaliar uso do Teams para gravações. / Orientar usuários sobrepráticas adequadas.	COSIS e / Corregedoria	Proposta técnica até 30/01/2026

Documento	assinado	eletronicamente	por JONAS	DE	ARAUJO	LUZ
JUNIOR, COORDENADOR, em 19/01/2026, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
Documento	assinado	eletronicamente	por FRANCISCO	NAFTALI	AIRES
PEDROSA, SECRETÁRIO, em 21/01/2026, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA FARIAS FORTUNA, COORDENADOR, em 21/01/2026, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por FABIO BARROSO BRITO, ASSESSOR, em 21/01/2026, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSE CORREIA DO NASCIMENTO, COORDENADOR, em 21/01/2026, às 10:42, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida em
https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i d_orgao_acesso_externo=0&cv=0001307703&crc=523BBEB3, informando, caso não preenchido, o código verificador 0001307703 e o código CRC 523BBEB3.
2024.0.000010860-3	0001307703v5